SECUREBANK

Audit de Sécurité Applicatif — Pré-conformité PCI-DSS

PHASE 2 — PLAN DE RECONNAISSANCE

PLAN DE RECONNAISSANCE

| Prestataire | SecureOps Consulting |
| --- | --- |
| Client | SecureBank |
| Document | Plan de Reconnaissance — Phase 2 |
| Version | 1.0 |
| Date | Juin 2025 |
| Classification | CONFIDENTIEL |

# 1. Objectifs de la Phase de Reconnaissance

La phase de reconnaissance constitue le socle de tout audit de sécurité rigoureux. Elle vise à cartographier exhaustivement la surface d'attaque avant tout test d'exploitation.

Les objectifs spécifiques de cette phase sont :

- Identifier l'ensemble des services exposés sur le périmètre défini

- Recenser les ports ouverts et les technologies employées

- Repérer les versions logicielles et les vecteurs d'attaque potentiels

- Documenter l'architecture applicative pour guider les phases suivantes

- Constituer une base de preuves horodatées pour le rapport final

# 2. Périmètre de Reconnaissance

## 2.1 Cibles identifiées

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des cibles incluses dans le périmètre de la mission :

| Application | Port | Technologie | Vecteurs à tester |
| --- | --- | --- | --- |
| OWASP Juice Shop | 3000/TCP | Node.js / Angular | SQLi, XSS, CSRF, IDOR, JWT |
| Vulhub SSRF (GeoServer) | 8080/TCP | GeoServer / Java | CVE-2024-36401 — SSRF RCE |
| Vulhub XXE (PHP) | 80/TCP | PHP / XML Parser | CVE-2012-0831 — XXE Injection |
| Vulhub Auth Bypass (Next.js) | 3001/TCP | Next.js / Middleware | CVE-2025-29927 — Auth Bypass |
| Hack-Oeil | Variable | CTF Platform | SQLi, XSS Réfléchi, IDOR |

## 2.2 Hors périmètre

- Hyperviseur VirtualBox et système hôte

- Infrastructure réseau physique

- Services externes non explicitement inclus

- Tests actifs de déni de service (DoS)

# 3. Méthodologie

## 3.1 Approche retenue

L'audit est conduit en mode Boîte Grise (Grey Box). L'équipe dispose d'un accès légitime à l'environnement et d'informations générales sur l'architecture, sans pour autant avoir accès aux codes sources ni aux configurations internes.

La reconnaissance s'articule en deux axes complémentaires :

- Reconnaissance passive — collecte d'informations sans interaction directe avec les cibles

- Reconnaissance active — interaction directe avec les services pour identifier les technologies et versions

## 3.2 Référentiels appliqués

| Référentiel | Application |
| --- | --- |
| OWASP WSTG | Guide de tests — phases de reconnaissance et d'audit web |
| PTES | Standard d'exécution des tests d'intrusion |
| OWASP Top 10 | Classification des vulnérabilités applicatives |
| PCI-DSS | Exigences de sécurité applicables aux environnements de paiement |

# 4. Outils de Reconnaissance

## 4.1 Cartographie réseau et services

| Outil | Catégorie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Nmap | Scan réseau | Découverte des ports ouverts, détection de services et versions (-sV -sC) |
| Nmap NSE | Scripts | Scripts spécialisés pour HTTP, vulnérabilités connues, bannières |
| Whatweb | Fingerprinting | Identification des technologies web (CMS, framework, serveur) |
| Wappalyzer | Fingerprinting | Extension navigateur pour détection des technologies front/back |
| cURL / HTTPie | Requêtes HTTP | Inspection manuelle des en-têtes HTTP et réponses serveur |

## 4.2 Analyse applicative

| Outil | Catégorie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Burp Suite CE | Proxy HTTP | Interception et analyse du trafic applicatif, cartographie des endpoints |
| Gobuster / Dirsearch | Fuzzing | Découverte de répertoires et fichiers cachés |
| Nikto | Scanner web | Détection automatique de mauvaises configurations et vulnérabilités connues |
| Firefox DevTools | Analyse front | Inspection du code source, cookies, localStorage, requêtes réseau |

# 5. Plan d'Action — Répartition par Analyste

## 5.1 Analyste Infra — Cartographie réseau

Responsable : Analyste Sécurité Infrastructure

| # | Tâche | Outil | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scan de découverte — tous les ports TCP sur les cibles | nmap -sn | Liste des hosts actifs |
| 2 | Scan complet des ports avec détection de services | nmap -sV -sC -p- | Rapport Nmap XML |
| 3 | Détection des versions et bannières HTTP | nmap + cURL | Tableau des versions |
| 4 | Fingerprinting des technologies web | Whatweb + Wappalyzer | Fiche tech par cible |
| 5 | Analyse des en-têtes HTTP (sécurité, CORS, CSP) | cURL -I | Tableau d'en-têtes |

## 5.2 Analyste Web — Cartographie applicative

Responsable : Analyste Sécurité Web

| # | Tâche | Outil | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartographie des endpoints Juice Shop (routes Angular) | Burp Suite + Navigateur | Liste des URLs |
| 2 | Découverte des répertoires cachés et fichiers sensibles | Gobuster / Dirsearch | Rapport fuzzing |
| 3 | Analyse des mécanismes d'authentification (formulaires, JWT) | Burp Suite + DevTools | Fiche auth |
| 4 | Inventaire des paramètres et points d'entrée utilisateur | Burp Suite Spider | Cartographie inputs |
| 5 | Scan automatique Nikto sur Juice Shop | Nikto | Rapport Nikto |

## 5.3 Audit Lead — Coordination & Documentation

Responsable : Audit Lead

| # | Tâche | Outil | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidation des résultats des deux analystes | Git + VS Code | Rapport de synthèse reco |
| 2 | Mise à jour du tableau de suivi des vulnérabilités | Tableur / Markdown | Tracker vulnérabilités |
| 3 | Vérification de la cohérence périmètre / résultats | Manuel | Note de cadrage |
| 4 | Organisation du stand-up et priorisation du sprint J3 | Kanban | Backlog sprint J3 |

# 6. Commandes de Référence

## 6.1 Nmap — Scan réseau complet

# Découverte des hôtes actifs
nmap -sn 192.168.X.0/24

# Scan complet avec détection de versions et scripts NSE
nmap -sV -sC -p- -T4 -oX scan_securebank.xml <IP_CIBLE>

# Scan ciblé par application
nmap -sV -p 3000,3001,8080,80 <IP_CIBLE>

## 6.2 Whatweb — Fingerprinting

# Fingerprinting technologique complet
whatweb -v http://<IP>:3000
whatweb -v http://<IP>:8080

## 6.3 Burp Suite — Cartographie applicative

# Configurer le proxy : 127.0.0.1:8080
# Naviguer manuellement sur Juice Shop
# Utiliser Target > Site Map pour cartographier les routes
# Activer le Spider / Crawl depuis Burp Pro ou CE

## 6.4 Gobuster — Découverte de répertoires

gobuster dir -u http://<IP>:3000 \
  -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt \
  -x js,json,html,php -o gobuster_juiceshop.txt

## 6.5 cURL — Analyse des en-têtes HTTP

# En-têtes de sécurité HTTP
curl -I http://<IP>:3000
curl -I http://<IP>:8080

# En-têtes à vérifier : X-Frame-Options, CSP, HSTS, X-XSS-Protection

# 7. Gabarit de Résultats — À Compléter

## 7.1 Tableau de synthèse des services découverts

Ce tableau doit être complété par l'Analyste Infra à l'issue des scans :

| Hôte / IP | Port | Service | Version | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [À compléter] | [Port] | [Service] | [Version] | [Bannière / Info] |
| [À compléter] | [Port] | [Service] | [Version] | [Bannière / Info] |
| [À compléter] | [Port] | [Service] | [Version] | [Bannière / Info] |

## 7.2 Tableau de synthèse des technologies identifiées

| Application | Technologie | Version | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Juice Shop | [À compléter] | [Ver.] |  |
| Vulhub SSRF | [À compléter] | [Ver.] |  |
| Vulhub XXE | [À compléter] | [Ver.] |  |
| Vulhub Auth Bypass | [À compléter] | [Ver.] |  |

## 7.3 Récapitulatif des en-têtes HTTP manquants

| En-tête de sécurité | Juice Shop | GeoServer | Criticité |
| --- | --- | --- | --- |
| Content-Security-Policy | [Présent/Absent] | [Présent/Absent] | Haute |
| X-Frame-Options | [Présent/Absent] | [Présent/Absent] | Moyenne |
| Strict-Transport-Security | [Présent/Absent] | [Présent/Absent] | Haute |
| X-Content-Type-Options | [Présent/Absent] | [Présent/Absent] | Moyenne |
| Referrer-Policy | [Présent/Absent] | [Présent/Absent] | Faible |

# 8. Checklist de Validation — Phase Reconnaissance

Cocher chaque item une fois la tâche réalisée et documentée :

| ✓ | Tâche | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Scan Nmap complet — tous les ports | Analyste Infra | À faire |
| ☐ | Fingerprinting technologique (Whatweb + Wappalyzer) | Analyste Infra | À faire |
| ☐ | Analyse des en-têtes HTTP (cURL) | Analyste Infra | À faire |
| ☐ | Cartographie des endpoints Juice Shop (Burp Suite) | Analyste Web | À faire |
| ☐ | Découverte de répertoires (Gobuster / Dirsearch) | Analyste Web | À faire |
| ☐ | Analyse du mécanisme JWT (Juice Shop) | Analyste Web | À faire |
| ☐ | Scan Nikto sur Juice Shop | Analyste Web | À faire |
| ☐ | Documentation des captures dans /captures/ | Audit Lead | À faire |
| ☐ | Consolidation des résultats — tableau de synthèse | Audit Lead | À faire |
| ☐ | Commit Git du dossier 02-Reconnaissance | Audit Lead | À faire |

# 9. Transition vers la Phase d'Audit

À l'issue de la phase de reconnaissance, l'équipe dispose de :

- Une cartographie complète des services et technologies exposés

- Une liste priorisée des vecteurs d'attaque à explorer

- Un dossier de captures horodatées comme preuves initiales

Ces éléments serviront de base directe pour la Phase 3 — Audit Web, qui consistera à exploiter les vulnérabilités identifiées sur chacune des cibles du périmètre.

| Phase suivante | 03 — Audit Web & Exploitation |
| --- | --- |
| Cibles prioritaires | Juice Shop (SQLi, XSS, JWT, IDOR) — Vulhub SSRF, XXE, Auth Bypass |
| Condition de passage | Checklist Phase 2 complétée à 100% |
| Responsable validation | Audit Lead |